###### ПРОЕКТНА ЗАЯВКА

###### на участь у додатковому конкурсі і проектів територіальних громад

###### в рамках проекту Швейцарсько-Українського проекту підтримки децентралізації в Україні (DESPRO)

1.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ

  - Інформація про проект:

| 1. Назва проекту: | «Реконструкція свердловини та будівництво розвідних мереж для водозабезпечення с. Мар’є-Дмитрівка Софіївського району Дніпропетровської області» |
| --- | --- |
| 2. Термін виконання проекту: | травень 2014 - листопад 2014 |
| 3. Загальна вартість проекту (в гривнях): | 848 тис.грн. |
| в тому числі: |  | Відсоток від загальної вартості проекту (*/п.3 х 100%) |
| сума, що запитується від DESPRO: | 250 тис.грн. | 29,5 |
| фінансовий внесок з боку організації-подавача | 100 тис.грн. | 11,8 |
| фінансовий внесок з районного бюджету | 50 тис.грн. | 5,9 |
| фінансовий внесок з обласного бюджету | 250 тис.грн. | 29,5 |
| фінансовий внесок з державного бюждету |  |  |
| фінансовий внесок з боку населення | 193 тис.грн. | 22,7 |
| фінансовий внесок від інших співподавачів | 5 тис.грн. | 0,6 |

  - Інформація про організацію-виконавця проекту:

| Назва організації: | Мар’є-Дмитрівська сільська рада Софіївського району Дніпропетровської області |
| --- | --- |
| Керівник організації (П.І.Б): | Демченко Ліна Володимирівна |
| Адреса: | 53132,Дніпропетровська область, Софіївський р-н, с.Мар’є-Дмитрівка, вул.Молодіжна,2 |
| Телефон: | (05650) 2-61-29 |
| Факс: | (05650) 2-61-29 |
| Електронна пошта: | olv1117@mail.ru |
| Керівник проекту (П.І.Б., посада в організації): | Демченко Ліна Володимирівна |

1.3. Інформація про організації-співподавачів:

(за необхідності, скопіюйте та додайте нижче табличку для наступної організації-співвиконавця)

1.3.1. Організація-співподавач:

| Назва організації: | Софіївська районна рада |
| --- | --- |
| Контактна особа (П.І.Б.): | Ащаулов Віталій Вікторович |
| Адреса: | 53100, Дніпропетровська область, Софіївський р-н, смт Софіївка, вул.Жовтнева,50 |
| Телефон: | (05650) 2-87-34 |
| Факс: | (05650) 2-87-34 |
| Електронна пошта: | sofrrada@dp.gov.ua |

1.3.2. Організація-співподавач:

| Назва організації: | Софіївська районна державна адміністрація |
| --- | --- |
| Контактна особа (П.І.Б.): | Овсюк Олександр Федорович |
| Адреса: | 53100, Дніпропетровська область, Софіївський р-н, смт Софіївка, вул.Жовтнева,50 |
| Телефон: | (05650) 2-88-41 |
| Факс: | (05650) 2-88-41 |
| Електронна пошта: | info@sofrda.dp.ua |

Я,  Демченко Ліна Володимирівна,  засвідчую, що подана у проектній заявці інформація є правдивою.

Підпис:

Дата: 31.03.2014 р.

Місце печатки організації:

АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

1. Назва проекту.

«Реконструкція свердловини та будівництво розвідних мереж  для  водозабезпечення с.Мар’є-Дмитрівка Софіївського району Дніпропетровської області»

- Мета проекту.

Забезпечення кожного мешканця с.Мар’є-Дмитрівка якісною питною водою в достатній кількості шляхом реконструкції  свердловини та  будівництва розвідних мереж водопостачання.

3. Завдання проекту:

Завдання 1.Соціальна мобілізація жителів для покращення якості життя  в  с.Мар’є-Дмитрівка .

Завдання 2. Розробити, узгодити та затвердити проектно-кошторисну документацію.

Завдання 3. Провести тендер на виконання робіт, передбачених заходами Проекту.
Завдання 4. Будівництво та здача водогону (реконструкція свердловини, башти Рожновського; будівництво розвідної  мережі – 4,5 км.та підвідної мережі – 1,5 км.; встановлення електротехнічного обладнання, лічильників обліку води, введення новозбудованого водопроводу в експлуатацію, урочисте відкриття ).

Завдання 5.Інформаційна кампанія.

4.Цільова група та територіальне охоплення проекту

Проект направлено на мешканців територіальної громади с. Мар’є-Дмитрівка. Користь від успішної реалізації проекту отримають -80 домогосподарств, в яких проживають 285 осіб, з них 63 пенсіонери та 59 дітей ( віком до 6 років – 35 осіб), жінки віком від 16 до 60 років-113 осіб, молодь від 16 до 34 років – 91.

Забезпечення централізованого безперебійного водопостачання якісною питною водою дасть можливість для  повноцінного вирішення усіх побутових і санітарних проблем селян, позбавить  необхідності підвезення води.

Регулярний контроль якості води упередить спалахи інфекційних та інших захворювань, що виникають в наслідок споживання неякісної  води.  В результаті чого  вирішиться проблема, яка зніме соціальну напругу на території ради, викликану поганим водопостачанням.

Стабільне водопостачання  підвищить конкурентноздатність у залученні інвестицій і створенню нових виробництв, тобто сприятиме покращенню зайнятості населення.

Органи місцевого самоврядування також  зацікавлені  у знятті соціальної напруги в селі, високій довірі мешканців до влади  та підтримці  якості життя в селі відповідно до потреб населення.

5. Опис проблеми.

Село Мар’є-Дмитрівка є центром Мар’є-Дмитрівської сільської ради, яка розміщена в північно-західній частині території Софіївського району Дніпропетровської області. Відстань до районного центру складає  20 км.  На чотирьох вулицях загальною протяжністю 4,5 км проживає 285 осіб, у т.ч. пенсіонерів (63 чол.), дітей (59 чол.).  У селі є 80 домогосподарств і  6  об’єктів соціально-культурної сфери. Це безводний регіон, де єдиним джерелом води є одна громадська криниця та водогін, прокладений на початку 90-х роках минулого століття, який постачає воду з двох свердловин.

Основна проблема

- існуюче водо забезпечення не задовольняє потреби населення за обсягом і якістю.

Причини, які призвели до виникнення проблеми:

-Недостатні обсяги водозабезпечення (підземні водоносні шари залягають на глибині 40-50 м, що спричинило щорічне зменшення води в криницях та свердловинах), в результаті чого вода подається за графіком;

-Низька якість питної води (вода має високий ступінь жорсткості, великий вміст солей, забрудненість грунтових вод внаслідок близького розташування Девладівського родовища уранових руд; Це негативно впливає на здоров’я жителів села, особливо дітей і соціально вразливих груп, про що свідчать медичні статистичні дані про щорічне зростання захворюваності серед населення.

-Зношеність мережі водопостачання, водогін перебуває в аварійному стані, труби пошкоджено корозією, вони часто виходять з ладу, що призводить до втрат води;

-Мережа водопостачання є безгоспною, що спричиняє певні труднощі  в обслуговуванні та подальшому збереженні  водогону.

-Недостатність фінансових ресурсів районного та сільського бюджетів для вирішення проблеми.

Якщо проблема не буде розв’язана, існує загроза для мешканців громади залишитись  без води, а також зростання захворюваності дітей й соціально вразливих груп населення.

Сьогодні потерпає від існування зазначеної проблеми 285 осіб, що становить 100 % від загальної кількості населення. З них 56 % складають соціально вразливі групи (пенсіонери, інваліди, безробітні).

Саме ця категорія населення має потреби у збільшенні обсягів водопостачання і покращенні якості питної води для того, щоб полегшити ведення домашнього господарства; покращити умови життя для себе та своєї родини; знизити захворюваність

Вода є не тільки необхідною складовою життєзабезпечення та добробуту жителів територіальної громади, а й необхідною умовою функціонування закладів інфраструктури населеного пункту – загальноосвітньої школи, в якій навчається та працює – 132 чоловіки, дитячого навчального закладу «Дзвіночок», який відвідує 20 вихованців, фельдшерсько-акушерського пункту, що обслуговує мешканців сіл Мар'є – Дмитрівки та Криничок та 3-х торговельних закладів.

Інноваційна та соціально-економічна  спрямованість  проекту.

- Громада прийняла  інноваційне рішення, що базується на  покращенні якості та доступу населення села до послуг водопостачання шляхом впровадження децентралізованих механізмів надання послуг, а саме реконструкція та підключення до глибинної свердловини з доступом до води з нижніх підземних водоносних горизонтів, будівництво нової розвідної мережі по селу Мар’є-Дмитрівка  загальною протяжністю 4,5 км та підвідною мережею протяжністю 1,5 км. разом з об’єктами інфраструктури. Це дасть змогу зменшити втрати питної води і вирішити важливу проблему якісного і безперебійного водопостачання на селі. Розв’язання проблеми полягає в участі членів громади на усіх етапах реалізації проекту.

6. Результати виконання проекту:

1.Залучено жителів села до участі у створенні централізованого водопостачання.

2.Забезпечено цілодобовим водопостачанням території проектного впливу (всього 80 домогосподарств с. Мар’є-Дмитрівка, 60 з яких – самодостатніх і фінансово-спроможних взяти  участь у проекті. Усього населення - 285 чоловік в тому числі: пенсіонерів -63, інвалідів - 5, дітей -59).

3.Забезпечено регулярний контроль за якістю води.

4.Вода постачається у повному обсязі відповідно до потреб населення.

5. Знижений ризик спалаху інфекційних захворювань, особливо в літній період.

7. Бюджет проекту

Бюджет проекту становить                                 -	848 тис. грн.

З них:

Очікуваний обсяг фінансування  від DESPRO 		    - 	250 тис. грн.

Обласний бюджет                                                    -      250 тис. грн.

Сільський бюджет					    -	100 тис. грн.

Районний бюджет 					    - 	 50 тис. грн.

Внесок громади села Мар’є-Дмитрівка  		    -	 193 тис. грн.

Партнери-співподавачі                                              -      5 тис. грн.

8.УЗАГАЛЬНЕНИЙ  ПОРТРЕТ ПРОЕКТУ

Будь-ласка, на підставі наведених у заявці даних, заповніть таблицю

| Показник | Показник/варіант відповіді | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1. Загальна кількість населення |  |  |
| 1.1.територільної громади села, з них: | Осіб/дворів | 285/80 |
| - жінки | осіб | 113 |
| - чоловіки | осіб | 105 |
| - пенсіонери | осіб | 63 |
| - інваліди | осіб | 5 |
| - безробітні | осіб | 40 |
| 1.2. села (якщо село є частиною територіальної громади), з них: | Осіб/дворів | - |
| - жінки | осіб | - |
| - чоловіки | осіб | - |
| - пенсіонери | осіб | - |
| - інваліди | осіб | - |
| - безробітні | осіб | - |
| 2.Початкова ситуація |  |  |
| Чи існує мережа централізованого водопостачання у громаді в цілому (джерело, мережі, інші допоміжні об’єкти) | Так/ні | так |
| Кількість осіб/дворів, охоплених послугою централізованого водопостачання | Осіб/дворів | 250/75 |
| Власник мережі водопостачання | Назва | Немає |
| Балансоутримувач мережі водопостачання | Назва | Немає |
| Суб’єкт надання послуги із водопостачання | Назва | Немає |
| Тариф на послугу водопостачання | Існує/не існує | Не існує |
| - затверджено рішенням органу місцевого самоврядування | Так/ні | ні |
| - ставка тарифу | Грн../м.куб. | - |
| Наявність водомірів (% від загальної кількості споживачів) | Так/ні (%) | ні |
| 2.2. Чи існує мережа централізованого водопостачання у громаді вцілому (джерело, мережі, інші допоміжні об'єкти) | Так/ні | - |
| Кількість осіб/дворів, охоплених послугою централізованого водопостачання | Осіб/дворів | - |
| Власник мережі водопостачання | назва | - |
| Балансоутримувач мережі водопостачання | назва | - |
| Надавач послуги із водопостачання | назва | - |
| Тариф на водопостачання | Існує/ не існує | - |
| - затверджено рішенням органу місцевого самоврядування | Так/ні | - |
| - ставка тарифу | Грн../м.куб. | - |
| Наявність водомірів (% від загальної кількості споживачів) | Так/ні (%) | - |
| 3. Цільова група проекту |  |  |
| Кількість осіб/дворів, що отримають прямі вигоди внаслідок реалізації проекту, з них: | Осіб/дворів | 285/80 |
| - жінки | осіб | 113 |
| - чоловіки | осіб | 105 |
| - пенсіонери | осіб | 63 |
| - інваліди | осіб | 5 |
| - безробітні | осіб | 40 |
| Кількість осіб/дворів, що братимуть участь у реалізації проекту: | Осіб/дворів | 211/60 |
| - фінансово | Осіб/дворів | - |
| - орієнтовний розмір внеску від одного домогосподарства | Грн./двір | 3200,00 |
| - не фінансово |  | - |
| 4. Механізм утримання та обслуговування: |  |  |
| (Оберіть лише ОДИН варіант відповіді та опишіть його) |  |  |
| А) Існуючий на даний час варіант утримання та обслуговування мереж водопостачання (див. п. 2 цієї таблиці) залишиться без змін | Так/ні | ні |
| Б) Існуючий на даний час варіант утримання та обслуговування буде змінено | Так/ні | так |
| Власник мережі водопостачання |  | Сільська територіальна громада |
| Балансоутримувач мережі водопостачання |  | КП «Водограй» |
| Суб’єкт надання послуги із водопостачання |  | КП «Водограй» |
| В) Механізм утримання та обслуговування буде запроваджено вперше | Так/ні | Так |
| Власник мережі водопостачання |  | Сільська територіальна громада |
| Балансоутримувач мережі водопостачання |  | КП «Водограй» |
| Суб’єкт надання послуги із водопостачання |  | КП «Водограй» |